บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕63

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕62 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 5 (บ้านโคกเจริญ-คุ้มหนองสะแก) ปรับเกรดถนนคลองส่งน้ำพร้อมลงหินคลุก หมู่ 6 โครงการถนนหินคลุกพร้อมเสริมคันดิน หมู่ 6 (บ้านนายจิตร ถึงสระน้ำ) โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 6 (คุ้มละลม ถึงบ้านแท่น) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 7 จากบ้านหนองแดง ถึงบ้านพันธ์เจริญ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (สายตะวันออกวัด) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 7 สายข้างวัดหนองแดง โครงการปรับเกรดผิวจราจรภายใน หมู่บ้าน หมู่ 7 | ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านโคกเจริญ ถึงคุ้มหนองสะแก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 ม. ปรับเกรดถนนคลองส่งน้ำพร้อมลงหินคลุก กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจิตร ถึงสระน้ำ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดจากคุ้มละลม ถึงบ้านแท่น ดำเนินการปรับปรุงถนนหินคลุกจากบ้านหนองแดง ถึงบ้านพันธ์เจิรญ ขนาด กว้าง 5 เมตา ยาว 3,000 เมตร หนา 0.10 ม. -ถนน คสล. ขนาด 5*0.15*376 เมตร -ดำเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่7 สายข้างหวัดหนองแดง ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร -ดำเนินการปรับเกรดผิวจราจรภายในบ้านหนองแดง หน้ากว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร | 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,032,000 100,000 100,000 | หมู่ 5 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 7 หมู่ 7 หมู่ 7 | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.๒ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) | -ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ชุมพวง | ๕๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔.๑  การจัดการศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการกับการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. | อุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอชุมพวง โครงการจัดงานรัฐพิธีสำคัญ โครงการจัดงานวันเด็ก | -อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภอชุมพวง -จัดงานรัฐพิธีสำคัญต่างๆ ทางราชการและพิธีทางการศาสนา เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม, งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม, วันปิยะมหาราช ค่าจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | ๓,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อ.ชุมพวง อบต.ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔.๒ การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ H.I.V จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชุมพวง อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด นครราชสีมา โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม โครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติผู้ติดเชื้อ H.I.V. อุดหนุนกลุ่ม อสม. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชุมพวง อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ อุดหนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ อุดหนุนกิจกรรมของกลุ่ม อสม. เพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ผู้พิการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ๑๘,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ | เขตรับผิดชอบ อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง รพ. ชุมพวง กลุ่ม อสม.ในพื้นที่ อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด ส่วนโยธา สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด ส่วนการศึกษา สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔.๓  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์กีฬา พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ ๑๒ | ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ ๑๔ -ดำเนินการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์กีฬาพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต.ชุมพวง | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔.๔  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. | โครงการ อบต. ชุมพวงต้านภัยหนาว โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โครงการป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยต่างๆ | จัดซื้อเครื่องกันหนาว ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก,แผ่นดินถล่ม, ภัยแล้ง, ภัยหนาว , วาตภัย และไฟป่า | ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง องต.ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔.๕  การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. ๔. | อุดหนุนโรงพยาบาลชุมพวงในการดำเนินกิจกรรมโครงการการดำเนินงานกองทุนผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อ H.I.V อุดหนุนโรงพยาบาลชุมพวงในการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้จำหน่ายอาหารในร้านอาหาร,แผงลอยสถานศึกษาและโรงพยาบาล อุดหนุนโรงพยาบาลชุมพวงในการดำเนินกิจกรรมโครงการประชุม War room โรคติดต่อและสาธารณภัย อุดหนุนโรงพยาบาลชุมพวงในการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาตำบลชุมพวงควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน | เพื่อดำเนินงานโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จัดอบรมความรู้แก่ผู้จำหน่ายอาหารใหม่/เก่า เตรียมการรับการระบาด และควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซีส โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ อบรมการพัฒนาศักยภาพทึม SRRT ให้มีความพร้อมสามารถดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคได้ | ๙,๖๖๐ ๔๙,๙๓๐ ๑๓,๕๐๐ ๑๘,๑๗๕ | รพ. ชุมพวง รพ. ชุมพวง รพ. ชุมพวง รพ. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๕ ๖. ๗. ๘. ๙. | อุดหนุนโรงพยาบาลชุมพวงในการดำเนินกิจกรรมโครงการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในโรงเรียนและวัด อุดหนุนโรงพยาบาลชุมพวงในการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมการพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค สนับสนุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลชุมพวง โครงการสายใยรักครอบครัว โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และวิทยาศาสตร์ | ดำเนินการพ่นยุงลายโรงเรียน และวัดในเขตพื้นที่ตำบลชุมพวง อบรมพัฒนาด้านเทคนิคการพ่นสารเคมีและการใช้เครื่องพ่นสารเคมีแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในเขต อบต.ชุมพวง เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ออกเยี่ยมแม่หลังคลอก ให้ความรู้แก่แม่หลังคลอด จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เช่น ทรายอะเบท , น้ำยาพ่นกันยุง, วัคซีนพิษสุนัขบ้า | ๓๖,๔๘๐ ๖,๗๕๐ ๖๑,๒๒๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | รพ. ชุมพวง รพ. ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔.๖  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔.๘ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. ๔. | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการประเพณีบวงสรวงคุณย่าโม | เพื่อสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่อสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง เพื่อสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีบวงสรวงย่าโม | ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลยั่งยืน

๖.๑ การจัดการ การบำรุงรักษา และเพิ่มพื้นที่ป่าการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. | โครงการตามพระราชเสาวนีย์ โครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้(ปลูกหญ้าแฝก) | ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ ส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ๗. | โครงการ อบต. เคลื่อนที่ โครงการจัดทำสื่อวารสารเผยแพร่การดำเนินงานของ อบต.ชุมพวง จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง โครงการปรับปรุงอาคาร อบต. ชุมพวง (ชั้น ๓) โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต. ชุมพวง โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบฯ | จัดกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่ จำนวน ๖ หมู่บ้าน จัดทำสื่อวารสารเผยแพร่การดำเนินงานของ อบต.ชุมพวง ในรอบปีที่ผ่านมา จัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของ อบต. ดำเนินการปรับปรุงห้องทำงานสำนักงาน อบต. ชุมพวง ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต. ชุมพวง(ชั้น ๒) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล | ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ | เขตรับผิดชอบ อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต.ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด ส่วนโยธา ส่วนโยธา สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗.๒  พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โครงการทัศนศึกษาดูงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๓ เครื่อง ทัศนศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล /พนักงานจ้าง/สมาชิกสภา | ๘๑,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | เขตรับผิดชอบ อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗.๓  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | จัดกิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๖ หมู่บ้าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |