บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางพัฒนาที่  ๑   การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนางรำไพ บัวพิมาย) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง (สายบ้านนายวีระ-นางช่วย) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพันธ์เจริญ (ซอย 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพันธ์เจริญ (ซอย 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกเจริญ (ซอยศาลากลางบ้าน) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.5 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.5 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.5 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.5 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.5 เมตร | 196,000 192,000 95,000 95,000 196,000 | หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 12 หมู่ 12 หมู่ 15 | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางพัฒนาที่  ๒   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) หมู่ที่ ๖ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) หมู่ที่ ๑๔ | -ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) -ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) | ๒๐๐,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ หมูที่ ๑๔ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่ประชาชนในตำบล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพึ่งตนเอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพึ่งตนเอง เช่น ค่าอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ | ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๕  ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่นการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ฯ | ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สนับสนุนให้มีการศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล เช่น ห้องสมุดชุมชน อินเตอร์เน็ตตำบล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน/ตำบล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล | เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต wifi แก่ประชาชนหรี | ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่ ๒   การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ H.I.V จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติผู้ป่ายเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๖๒ ราย /เดือน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน ๕ ราย/เดือน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ๒,๑๙๙,๖๐๐ ๕๙๕,๒๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | เขตรับผิดชอบ ,, ,, ,, ,, ,, ,, | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่  ๓  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบกและทางน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. ๔. | โครงการ อบต.ชุมพวง ต้านภัยหนาว โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. | บรรเทาภัยหนาวให้ประขาชนในพื้นที่ ตั้งจุดบริหารประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. รุ่นที่ ๓ | ๑๕๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่ ๔  ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. ๔. ๕ ๖ | จัดซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันโรคติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน สนับสนุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลชุมพวง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้ฉี่หนู อุดหนุนโรงพยาบาลชุมพวงตามโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร | จัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อุดหนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม อสม. ทั้ง ๖ หมู่บ้าน จ่ายเงินสมทบไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ จัดอบรมให้ความรู้ อสม.ในพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้ฉี่หนู จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร | ๑๐๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง องต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง รพ.ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๗ ๘ ๙ | อุดหนุนโรงพยาบาลชุมพวงโครงการประชุม war room โรคติดต่อและสาธารณภัย อุดหนุนโรงพยาบาลชุมพวงโครงการอบรมพัฒนาตำบลชุมพวงควบคุมโรคติดต่อแบบยั่งยืน โครงการโคราชเมืองสะอาด | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรู้ติดต่อและสาธารณภัย จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลตัวเองและผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จัดกิจกรรม ๕ ส ในสำนักงานและชุมชน | ๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง องต.ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่  ๕    การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่  ๖    การส่งเสริมด้านศาสนาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประจำชาติและประเพณีท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. ๔. ๕ ๖ ๗ | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการประเพณีบวงสรวงคุณย่าโม โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช โครงการวันปิยะมหาราช | เพื่อสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่อสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง เพื่อสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีบวงสรวงย่าโม จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช | ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่  ๗    การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการจัดแข่งขันกีฬาประจำตำบล | จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางพัฒนาที่ ๑  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. | โครงการตามพระราชเสาวนีย์ โครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้(ปลูกหญ้าแฝก) | ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางพัฒนาที่ ๓  การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการโคราชเมืองสะอาด | ดำเนินกิจกรรม ๕ ส ในสำนักงาน และ ๕ ส ในหมู่บ้าน/ชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางพัฒนาที่ ๔  การจัดการ การบำรุงรักษา การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้และที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑ ๒ ๓ | โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์ โครงการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ | กิจกรรมปลูกต้นไม้/ปลูกหญ้าแฝก กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ รังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์และป่าชุมชน | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

แนวทางพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓ ๔ ๕ | โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัย หรือพัฒนาระบบต่างๆ โครงการจัดทำสื่อวารสารเผยแพร่การดำเนินงานของ อบต.ชุมพวง จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง โครงการวันท้องถิ่นไทย โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษี อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างและศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จัดทำสื่อวารสารเผยแพร่การดำเนินงานของ อบต.ชุมพวง ในรอบปีที่ผ่านมา จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษี อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างและศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต.ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

แนวทางพัฒนาที่ ๒  การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อบต./ชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. . | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักต่างๆ ในการเดินทางไปราชการ | ๒๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

แนวทางพัฒนาที่ ๓  การซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน อบต. และชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อวัสดุการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดหาวัสดุอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ | วัสดุสำนักงานต่างๆ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุการแพทย์และวิทายศาสตร์ เช่น น้ำยาพ่นยุง ทรายอะเบท ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบิติงาน บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓ เครื่อง | ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

แนวทางพัฒนาที่ ๔  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ | โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลและหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน โครงการอบรมและจัดเก็บของผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. กชช ๒ ค โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนสามปี อบรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล จปฐ กชช ๒ ต บริการประชาชนเชิงรุก เข้าถึงพื้นที่ การเลือกตั้งของ อบต. ตามที่ กกต.กำหนด | ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

แนวทางพัฒนาที่ ๕  การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน | อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง | ๑๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

แนวทางพัฒนาที่ ๖  การเชิดชูสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑ | โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ | อบรมเสริมสร้างความสมานฉันท์/จัดกิจกรรมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |