บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพันธ์เจริญ หมู่ท่ี่ 6 (บริเวณทางเข้าบ้านพันธ์เจริญ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพันธ์เจริญ หมู่ 6 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร) ตามแบบที่ อบต.กำหนด (กองช่าง) | 1,300,000 | หมู่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | "โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ ๑๔" | ทำการก่อสร้าง คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด (กองช่าง) | 200,000 | ม.15 | กแงช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางพัฒนาที่  ๒   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 | "ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างโซลลาซลล์ Monnocrystalline Trpe ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ แบตเตอรี่แบบ Lifepo4 ขนาด 12V 48 Ah จำนวน 1 ชุด หลอด LED 60 วัตต์ ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช้ไฟฟ้า 60w.+/5% เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน 4 ชุด ตามรูปแบบรายการกำหนด (กองช่าง)" | 248,000 | หมู่ ๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านยาง หมู่ที่ 6 | "ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างโซลลาซลล์ Monnocrystalline Trpe ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ แบตเตอรี่แบบ Lifepo4 ขนาด 12V 48 Ah จำนวน 1 ชุด หลอด LED 60 วัตต์ ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช้ไฟฟ้า 60w.+/5% เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน 4 ชุด ตามรูปแบบรายการกำหนด (กองช่าง)" | 248,000 | หมู่ ๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 3 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 | "ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างโซลลาเซลล์ Monnocrystalline Trpe ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ แบตเตอรี่แบบ Lifepo4 ขนาด 12V 48 Ah จำนวน 1 ชุด หลอด LED 60 วัตต์ ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช้ไฟฟ้า 60w.+/5% เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน 4 ชุด ตามรูปแบบรายการกำหนด (กองช่าง)" | 248,000 | หมู่ ๕7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12 | "ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างโซลลาเซลล์ Monnocrystalline Trpe ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ แบตเตอรี่แบบ Lifepo4 ขนาด 12V 48 Ah จำนวน 1 ชุด หลอด LED 60 วัตต์ ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช้ไฟฟ้า 60w.+/5% เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน 4 ชุด ตามรูปแบบรายการกำหนด (กองช่าง)" | 248,000 | หมู่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 5 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 14 | "ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างโซลลาเซลล์ Monnocrystalline Trpe ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ แบตเตอรี่แบบ Lifepo4 ขนาด 12V 48 Ah จำนวน 1 ชุด หลอด LED 60 วัตต์ ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช้ไฟฟ้า 60w.+/5% เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน 4 ชุด ตามรูปแบบรายการกำหนด (กองช่าง)" | 248,000 | หมู่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 15 | "ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าส่องสว่างโซลลาเซลล์ Monnocrystalline Trpe ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ แบตเตอรี่แบบ Lifepo4 ขนาด 12V 48 Ah จำนวน 1 ชุด หลอด LED 60 วัตต์ ชนิด High Power สามารถเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมง อัตราการใช้ไฟฟ้า 60w.+/5% เสาเหล็กชุบกาวไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน 4 ชุด ตามรูปแบบรายการกำหนด (กองช่าง)" | 248,000 | หมู่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่ประชาชนในตำบล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพึ่งตนเอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพึ่งตนเอง เช่น ค่าอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ | ๖๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๕  ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่นการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ฯ | ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  สนับสนุนให้มีการศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล เช่น ห้องสมุดชุมชน อินเตอร์เน็ตตำบล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน/ตำบล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล | เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต wifi แก่ประชาชนหรี | ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่ ๒   การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ H.I.V จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติผู้ป่ายเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๖๒ ราย /เดือน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน ๕ ราย/เดือน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรมช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง | ๒,๑๙๙,๖๐๐ ๕๙๕,๒๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ | อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่  ๓  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบกและทางน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. | โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัย โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561 | ตั้งจุดบริหารประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ กิจกรรมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัย กิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561 | ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่ ๔  ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. ๔. ๕ ๖ ๗ | โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก สนับสนุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลชุมพวง โครงการโคราชเมืองสะอาด โครงการเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต อบต.ชุมพวง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | จัดซื้อทรายอะเบท , น้ำยาพ่นกันยุง จ่ายเงินสมทบไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ จัดกิจกรรมตามโครงการโคราชเมืองสะอาด อบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่  ๕    การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่  ๖    การส่งเสริมด้านศาสนาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประจำชาติและประเพณีท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓. ๔. ๕ ๖ ๗ ๘ | โครงการเทศกาลวันเข้าพรรษา โครงการเทศกาลวันวิสาขบูชา โครงการประเพณีบวงสรวงคุณย่าโม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ โครงการวันท้องถิ่นไทย โครงการวันปิยะมหาราช | เพื่อสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่อสงเสริมอนุรักษ์ประเพณี วันวิสาขบูชา เพื่อสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีบวงสรวงย่าโม จัดกิจกรรมในงานรัฐพิธี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย กิจกรรมวันปิยะมหาราช | ๔๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางพัฒนาที่  ๗    การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการจัดแข่งขันกีฬาประจำตำบล | จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล | ๒๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางพัฒนาที่ ๑  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. | โครงการตามพระราชเสาวนีย์ โครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้(ปลูกหญ้าแฝก) | ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางพัฒนาที่ ๓  การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. | โครงการโคราชเมืองสะอาด | ดำเนินกิจกรรม ๕ ส ในสำนักงาน และ ๕ ส ในหมู่บ้าน/ชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางพัฒนาที่ ๔  การจัดการ การบำรุงรักษา การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้และที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑ ๒ ๓ | โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์ โครงการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ | กิจกรรมปลูกต้นไม้/ปลูกหญ้าแฝก กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ รังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์และป่าชุมชน | ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

แนวทางพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ | โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัย หรือพัฒนาระบบต่างๆ โครงการวันท้องถิ่นไทย โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษี อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างและศูนย์ประสาน ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ (อบต.เคลื่อนที่) โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โครงการจัดทำผังเมืองและการจัดทำค่าพิกัด | การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษี อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างและศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมออกหน่วยบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ (อบต.เคลื่อนที่) โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โครงการจัดทำผังเมืองและการจัดทำค่าพิกัด | ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

แนวทางพัฒนาที่ ๓  การซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน อบต. และชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑. ๒. ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อวัสดุการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดหาวัสดุอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | วัสดุสำนักงานต่างๆ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุการแพทย์และวิทายศาสตร์ เช่น น้ำยาพ่นยุง ทรายอะเบท ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบิติงาน บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ | ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

แนวทางพัฒนาที่ ๔  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ | โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลและหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน โครงการอบรมและจัดเก็บของผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. กชช ๒ ค โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนสามปี อบรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล จปฐ กชช ๒ ต บริการประชาชนเชิงรุก เข้าถึงพื้นที่ การเลือกตั้งของ อบต. ตามที่ กกต.กำหนด | ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง อบต. ชุมพวง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

แนวทางพัฒนาที่ ๕  การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน | อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

แนวทางพัฒนาที่ ๖  การเชิดชูสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑ ๒ | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ โครงการรู้รักสามัคคี | จัดกิจกรรมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมตามโครงการรู้รักสามัคคี | ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ | อบต. ชุมพวง อบต.ชุมพวง | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |